# 短信收发工具项目计划

拟定人：方淑丽

组名： 成长

成员：张柯柯 王婷

## 项目组织结构

说明：组长负责质量管理，每个组的成员可以是1个或多个。

## 里程碑计划

该项目的起止日期是2015年3月2日到2015年3月20日，细分为如下里程碑：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑 | 起止时间 | 支付产品 | 支付时间 |
| 计划阶段 | 2015.03.02 | 项目计划文档 | 2015.03.04 |
| 需求分析 | 2015.03.02 | ppt上相应章节（软件模块图、软件功能描述、等） | 2015.03.04 |
| 设计 | 略 | 略 | 略 |
| 屏幕布局的完成 | 2015.03.04 | 模块代码 | 2015.03.09 |
| 完整界面的完成 | 2015.03.09 | 模块代码 | 2015.03.15 |
| 实现具体的收发信息的功能 | 2015.03.15 | 模块代码 | 2015.03.20 |
| 系统测试 | 略 | 略 | 略 |

说明：上述计划由组长负责把关。